

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta fecha="**15/08/2022**" presupuesto-válido-hasta="**15/09/2022**">

    <meta nombre-cliente="**Antonela Poveda**">

    <meta nombre-empresa="**cd**" teléfono="**2216223368**" e-mail="**lu\_xiano@hotmail.com**">

    <title>**Presupuesto Desarrollo Interfaz Web - AP ARTE**</title>

</head>

<body>

    <h1>Objetivo</h1>

    <p>Estructuración y desarrollo de la interfaz de un sitio web - *AP Arte* - compuesto de 5 páginas web de diseño responsive donde se volcará todo el contenido provisto por el cliente. Asimismo, se tendrá en cuenta la Optimización de Motores de Búsquedas (SEO) para lograr un mejor posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda y, así, lograr una mejor visibilidad del mismo. Por último, se le presentarán al cliente una lista con hostings recomendados y sitios para comprar el dominio para el espacio web a desarrollar.</p>

    <h1>Fases del proyecto</h1>

    <table>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fases** | **Detalles** | **Tiempo** |
| Fase 1: *Maquetación* | Armado del boceto del sitio web teniendo en cuenta los requerimientos del cliente en cuanto a estilos, fuentes, colores, imágenes, etc. | 1 semana |
| Fase 2: *Desarrollo* | Estructuración del sitio web teniendo presente el diseño responsive y la Optimización de Motores de Búsqueda (SEO). | 2 semanas |
| Fase 3:  *CSS* | Aplicación del estilo y del diseño acordado con el cliente. | De 2 a 3 semanas |
| Fase 4: *Testeo* | Publicación del sitio web en el hosting elegido por el cliente con el dominio de su preferencia.  Revisión y/o corrección de las fases anteriores en caso de ser necesario. | De 1 a 2 semanas |

    </table>



    <h1>Costos</h1>

    <table>

|  |  |
| --- | --- |
| **Fases** | **Precio** |
| Fase 1:  *Maquetación* | 5.000 $ARS |
| Fase 2:  *Desarrollo* | 10.000 $ARS |
| Fase 3:  *CSS* | 10.000 $ARS |
| Fase 4:  *Testeo* | Ver aclaración sobre hosting y dominio |
| **Total** | 25.000 $ARS |

</table>

<h1>Aclaraciones</h1>

<p>El *pago del dominio y del hosting* no están incluidos dentro del presupuesto. Será responsabilidad del cliente de acuerdo a las opciones presentadas.</p>

<p>El *pago del proyecto* se realizará en dos fases: un 50% antes de comenzarlo y el otro 50% restante al entregar el proyecto finalizado.</p>

<p>Finalizada la producción del sitio web, se hará *entrega al cliente del* código fuente del mismo.</p>

<p>Se *realizarán reuniones*, al menos 1 por fase, para mostrar los avances en el proyecto. En dichas reuniones, se aceptarán pequeños cambios siempre y cuando no signifiquen grandes modificaciones a la estructura planteada en la primera reunión.</p>

<p>Durante el primer mes del sitio web en funcionamiento, *si algo no funciona correctamente* se harán los cambios pertinentes.</p>

    <p>En cuanto al *mantenimiento del sitio web*:</p>

        <ul>

            <li>Agregado de página web: 1000 $ARS</li>

            <li>Cambio de estilos, fuentes, imágenes, etc.: 500 $ARS</li>

        </ul>

</body>

</html>

**FIRMA DESARROLLADOR              FIRMA CLIENTE**